SWP – Projekt

Autozuhändler

Schüler: Fabienne Bauer, Julian Pavek, Mikail Simsek, Sirin Ben Hamza

Klasse: 4BHWII

Schuljahr: 2025/26

Abbildung 1 Quelle: https://www.usaneers.de/wp-content/uploads/2023/08/DSC00884-Code-1680x900-1-e1692883618122.jpg

Inhaltsverzeichnis

Projektstart & Planung	3

Projektcharta	3

Vorgehensmodell	4

PSP	5

Gantt	5

Rollenverteilung	5

erster Schnittstellenentwurf	5

# Projektstart & Planung

## Projektcharta

Ziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer grafischen Verwaltungssoftware für einen Autozuhändler.
Die Anwendung soll es ermöglichen, Fahrzeuge zu verwalten, Kundeninformationen zu speichern sowie einfache Auswertungen zu erstellen.
Der Fokus liegt dabei auf professioneller Softwareentwicklung, Teamarbeit, sauberer Architektur (Port-/Adapter-Prinzip), Versionierung mit Git sowie strukturierter Dokumentation.

Nicht-Ziele

- Keine vollständige, marktreife Verkaufssoftware

- Keine Online-Bezahlfunktion

- Keine Anbindung an reale externe Systeme (z. B. Herstellerdatenbanken)

- Kein Fokus auf Design-Perfektion, sondern auf Funktionalität und Struktur

Stakeholder

| Stakeholder | Interesse am Projekt |
| --- | --- |
| Lehrperson | Bewertung, Einhaltung der PM- und SE-Standards |
| Projektteam | Erfolgreiche Umsetzung, Lernfortschritt |
| Fiktiver Autozuhändler | Verwaltung von Fahrzeugen und Daten |
| Endbenutzer | Einfache und verständliche Bedienung |

Organigramm

Projektteam

Rolle 1                             Rolle 2                                               Rolle 3                               Rolle 4

Contract                      Business-                                          Report B                                GUI &

Owner                           logik & Report A                              & Qualität                        Interaktion

Risiken

| Risiko | Beschreibung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Zeitmangel | Verzögerungen durch andere Schulprojekte | Klare Wochenplanung |
| Mergekonflikte | Paralleles Arbeiten an Code | Regelmäßige Pulls & Kommunikation |
| Unklare Schnittstellen | Fehlende Abstimmung | Frühe Contract-Dokumentation |
| Technische Probleme | GUI oder Persistenz fehlerhaft | Tests & InMemory-Adapter |

Beschreibung der Umsetzung (App via PyQt, cTk oder als gehostete Lösung)

Die Anwendung wird als Desktop-App mit PyQt oder CustomTkinter (cTk) umgesetzt.
Die Software folgt dem Port-/Adapter-Prinzip, um eine saubere Trennung zwischen Businesslogik, Datenhaltung und Benutzeroberfläche zu gewährleisten.

Datenhaltung:

- Pflicht: InMemory-Adapter (für Tests)

- Zusätzlich: z. B. JSON oder SQLite zur Persistenz

Funktionalitäten (Auswahl):

- Fahrzeuge anlegen, ändern, löschen

- Anzeige aller Fahrzeuge

- Reports (z. B. Fahrzeugbestand, Preisstatistiken)

- Grafische Benutzeroberfläche

## Vorgehensmodell

Kurze Beschreibung (z. B. iterativ / Scrum-light)

Es wird ein iteratives Vorgehensmodell (Scrum-light) verwendet.
Das Projekt ist in kurze Entwicklungsphasen (Sprints) unterteilt, mit regelmäßiger Abstimmung im Team.

Ausführliche Begründung der Wahl

- Gut geeignet für kleine Teams

- Änderungen können flexibel eingebaut werden

- Frühe lauffähige Versionen (Walking Skeleton)

- Fördert Kommunikation und kontinuierlichen Fortschritt

PSP

## Gantt - Diagramm

## Rollenverteilung

Rolle 1 – Projektverantwortung & Schnittstellen (Contract Owner) ~ Mikail Simsek

Rolle 2 – Businesslogik & Report A ~ Sirin Ben Hamza

Rolle 3 – Report B & Qualität ~ Fabienne Bauer

Rolle 4 – GUI & Interaktion ~ Julian Pavek

## Erster Schnittstellenentwurf

class VehicleRepositoryPort:

def add_vehicle(self, vehicle): ...

def remove_vehicle(self, vehicle_id): ...

def get_all_vehicles(self): ...